| Lavorazione: |  | Creazione nuovo software android app TagTastic ver 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prodotto: |  | TagTastic per E_Block |  |  |  | Versione: |  |  | Prima versione |  |  |  |
| Data Richiesta: |  | 19 marzo 2025 |  |  |  | Data di consegna: |  |  | 17 aprile 2025 |  |  |  |
| Inizio lavorazione: |  | 20 marzo 2025 |  |  |  | Stima giorni: |  | - 10 |  | Effettuati: |  | 7 giorni |
| Richiedente: |  |  |  |  | E-Mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Società: |  |  |  |  | Tel: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota lavorazione: |  | Nuovo progetto software in ambiente android studio, TagTastic prima versione come soluzione per la programmazione semiautomatica dei tag Moko smart H1, per l’abbinamento E_Block, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempi di lavorazione: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: | 20/03/25 | Installazione ambiente di sviluppo e inclusione del progetto originale della Moko (BeaconX Pro) come riferimento di funzionamento, prove compilazione e test scritture, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: | 21/03/25 | Modifiche al progetto per collegamento semiautomatico e scrittura parametri automatica, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: | 24/03/25 | Modifiche al progetto per collegamento semiautomatico e scrittura parametri automatica, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: | 14/04/25 | Continuazione studio e modifiche per la programmazione semiautomatica dei tag, prove, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: | 15/04/25 | Continuazione studio e modifiche per la programmazione semiautomatica dei tag, prove, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: | 16/04/25 | Continuazione studio e modifiche per la programmazione semiautomatica dei tag, prove, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: | 17/04/25 | Continuazione studio e modifiche per la programmazione semiautomatica dei tag, prove, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giorno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stato lavorazione: |  | DA AVVIARE TERMINATA IN LAVORAZIONE | TERMINATA la versione BETA, |  |  |  | pronta per i prossimi Tag Moko Smart H1 per i test, |  |  |  |  |  |